**Отчет об итогах реализации инициативных проектов**

**органами местного самоуправления в Республике Коми в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место реализации проекта**  | **Наименование проекта** | **Финансирование (тыс. руб.)** | **% фактически выполненных работ** | **Дата начала реализации проекта** | **Дата окончания реализации проекта** |
| МР/ГО/МО (для МР указать ГП/СП) | населенный пункт | **ВСЕГО** | **РБ** | **МБ** | **ИНИЦ. платежи** |
|  |  |  | **план** | **факт****на 01.01.****2024** | **план** | **факт****на 01.01.****2024** | **план** | **факт****на 01.01.****2024** | **план** | **факт****на 01.01.****2024** |  |  |  |
| МР «Усть-Цилемский»СП «Усть-Цильма» | с. Усть-Цильма | Снос здания «Узел связи» по адресу с. Усть-Цильма ул. Советская, д. 138А | 1132,2 | 1132,2 | 1000 | 1000 | 126,8 | 126,8 | 5,4 | 5,4 | 100 | 14.09.2023 | 08.11.2023 |