# Утвержден

# постановлением администрации

# муниципального района «Усть-Цилемский»

# от 16 марта 2015 г. № 03/698

# (приложение)

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

| № п/п | Наименование объектов | Место расположе-ния объекта | Заказчик | Планируе-мые сроки реали-зации | Планируемая стоимость строитель-ства объекта, тыс. руб. | Объем финансирова-ния в 2015 году, тыс. руб. | Источники финансирования | Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов | с. Усть-Цильма | ООО «Весна» | 2017 | 700 | 200 | Внебюджетные средства | Проведен косметический ремонт, приобретено оборудование для изготов-ления мясных полуфабри-катов |  |
| 2 | Строительство инженерной инфраструктуры в местечке «Совхозное поле» с. Усть-Цильма | с. Усть-Цильма в местечке «Совхозное поле» | Администрация муниципально-го района «Усть-Цилемский» | 2014 -2015 | 55 727, 63917 | 26 719,6825 | Муниципальный бюджет, республикан-ский бюджет, федеральный бюджет | Строительство ведется, контракты заключены, готовность 30% |  |
| 3 | Приобретение оборудования по переработке молока | с. Замежная | КФХ Кирьяновой Т.В. | 2015 | 2701 | 2701 | Внебюджетные средства | Подготовлен перечень необходимого оборудования |  |
| 4 | Приобретение оборудования по переработке молока | д. Загри-вочная | СПК «Заря-1» | 2015 | 500 | 500 | Внебюджетные средства | Подготовлен перечень необходимого оборудования |  |
| 5 | Техническое оснащение убойного пункта | с. Усть-Цильма | КФХ Захаров В.Л | 2015-2016 | 3560 | 3560 | Внебюджетные средства | Перечислен аванс за оборудование |  |
| 6 | Технологическое оснащение цеха по переработке мяса | с. Усть-Цильма | КФХ Захаров В.Л. | 2017 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство ферм по новым технологиям на 50 - 100 голов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | КФХ Торопов Н.Е. |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ООО «Рочево» |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | КФХ Захаров В.Л. | с. Хабариха | КФХ Захаров В.Л. | 2015 | 19000,0 | 13125,0 | Республикан-ский бюджет, внебюджетные средства | Разрабатывает-ся ПСД, перечислен аванс за ПСД в сумме 100,0 тыс. руб. Получено разрешение на строительство, подготовлены прочие первичные документы. Определены подрядчик и поставщик оборудования |  |
| 7.4 | КФХ Канева Л.А. | с. Коровий Ручей | КФХ Канева Л.А. | 2015 | 9170 | 9170 | Республикан-ский бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные средства | Разработана ПСД. Получено разрешение на строительство, подготовлены прочие первичные документы. Определены подрядчик и поставщик оборудования |  |
| 8 | Организация убойной площадки в с. Замежная | с. Замежная | КФХ Томилов В.А. | 2015 | 1500 | 1500 | Республикан-ский бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные средства | Бизнес-план, приобретен строительный материал, подготовлена площадка под помещение, ведется работа по оформлению земельного участка, подана заявка на приобретение оборудования |  |
| 9 | Открытие летнего кафе «Нафаня» | с. Усть-Цильма | ИП Семяшкина Е.Н. | 2015 | 714,5 | 714,5 | Республикан-ский бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные средства | Бизнес-план |  |
| 10 | Строительство сельскохозяйствен-ного рынка | с. Усть-Цильма |  | 2017-2018 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство автомобильной дороги с. Усть-Цильма - д. Степановская на участке д. Боровская – д. Загривочная | д. Боровская с. Замежная | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | 2015-2016 | 274 226,191 | 137000,0 | Муниципальный бюджет, республикан-ский бюджет | Заключен контракт на строительство от 18.03.2015 г. |  |
| 12 | Проектирование дороги на участке 2 Усть-Цильма - Загривочная - Замежная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство скважины в с. Усть-Цильма | с. Усть-Цильма | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | 2015-2016 | 13000 | 6000 | Муниципальный бюджет, республикан-ский бюджет | Подготовка аукционной документации |  |
| 14 | Реконструкция скважины № 2 в с. Усть-Цильма | с. Усть-Цильма | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | 2015-2016 | 13000 | 5500 | Муниципальный бюджет, республикан-ский бюджет | Подготовка аукционной документации |  |
| 15 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Усть-Цильма | с. Усть-Цильма, ул. Комсо-мольская | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | 2015-2016 | 169140,23 | 114 662,4 | Муниципальный бюджет, республикан-ский бюджет, федеральный бюджет | Строительство ведется, контракты заключены |  |
| 16 | Строительство инженерной инфраструктуры в местечке «Семенов холм» | с. Усть-Цильма | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | 2016-2017 | 4826 | 500 | Муниципальный бюджет | Заключен контракт на проектирова-ние |  |
| 17 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Усть-Цильма | с. Усть-Цильма 21-ый километр автодороги с. Усть-Цильма – с. Хабариха | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | 2016-2017 | Общая стоимость строительст-ва в текущем уровне цен III квартала 2013 г. с учетом НДС 18% – 250959,62 | 100 | Муниципальный бюджет | ПСД имеет положительное заключение Госэкспертизы, в настоящее время направлено в Москву на перевод земель 1-ой категории из лесного фонда |  |
| 18 | Строительство интерната на 25 мест в с. Замежная | с. Замежная | Администрация муниципального района «Усть- Цилемский» | 2017 |  |  |  | Подготовлена ПСД |  |
| 19 | Строительство лечебного корпуса ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница» | с. Усть-Цильма | Администрация муниципального района «Усть- Цилемский» | 2017 |  | 100 |  | Подготовлена ПСД |  |
| 20 | Строительство пристройки к зданию Усть-Цилемского культурного центра | с. Усть-Цильма | Администрация муниципального района «Усть- Цилемский» | 2017 | 96965 |  | Муниципальный бюджет, республикан-ский бюджет, федеральный бюджет | Есть ПСД, государствен-ная экспертиза |  |
| 21 | Строительство водопровода в с. Коровий Ручей и д. Карпушевка | с. Коровий Ручей |  | 2017-2018 |  |  |  | Подготовка технического задания для проектирова-ния |  |
| 22 | Строительство водопровода в с. Усть-Цильма м. Каравановка | с. Усть-Цильма |  | 2017-2018 |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство школы на 120 мест в с. Трусово | с. Трусово | Администрация муниципального района «Усть- Цилемский» | 2017-2018 |  |  | Республикан-ский бюджет | Есть типовое ПСД |  |
| 24 | Строительство детского сада на 85 мест в д. Чукчино | д. Чукчино | Администрация муниципального района «Усть Цилемский»- |  |  |  |  | Подготовка технического задания |  |
| 25 | Строительство ФАПов ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница» в: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | с. Хабариха | с. Хабариха |  | 2016-2017 |  |  | Республикан-ский бюджет |  |  |
| 25.2 | д. Степановская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Создание предприятия по глубокой переработке древесины (с. Усть-Цильма) | с. Усть-Цильма | ЗАО ТК «Пижма» | 2015-2016 |  |  | Внебюджетные средства |  |  |
| 27 | Организация промышленного и любительского (спортивного) рыболовства на реке Печора и на внутренних водоемах, связанных с туристической деятельностью на территории Усть-Цилемского района | м. Низевая | ООО «ЖЭУ» | 2015 | 1,788 | 1,588 | Республикан-ский бюджет, внебюджетные средства | Степень готовности проекта – 90 %. Степень готовности зданий – 95% |  |

_________________________