| Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми |  | Коми Республикаса «Чилимдiн» муниципальнöй районса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 05 апреля 2023 г. № 04/265

с. Усть-Цильма Республики Коми

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Еремееву Е.Е.

3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

| Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации | Н.М. Канев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 05 апреля 2023 г. № 04/265

(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский»

«Управление муниципальным имуществом» на 2023 год

| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок оконча ния реализации (дата контроль-ного события) | Объем ресурсного обеспечения на 2023 год, руб. | График реализации на 2023 год, квартал | Целевой индикатор (показатель) (таблица № 1 МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 | наимено-вание, единица измере-ния | значе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - Рочев П.В., первый заместитель руководителя) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - ОУМИ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100000,00 | 0 | 0 | 100000,00 | V | V | V | V | № 1, % | 55 |
| 1.1.1. | Формирование перечня объектов недвижимого имущества, требующих технической инвентари-зации (на каждый квартал) | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.2. | Проведение технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100000,00 | 0 | 0 | 100000,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Муниципальные конт-ракты, договоры на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости в 2023 году заключены | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.2. | Регистрация права муниципальной собственности | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 1, % | 55 |
| 1.2.1. | Подготовка пакета документов для госу-дарственной регист-рации прав муниципа-льной собственности на объекты недвижимого имущества | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.2. | Внесение в реестр муниципальной собственности данных о регистрации прав на объекты недвижимости | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Документы о регист-рации права муници-пальной собственности на объекты недвижимо-сти получены (2023 год) | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.3. | Актуализация сведений в реестре муниципального имущества посредством автоматизированной системы «Учёт и управление объектами государственной и муниципальной собственности» (далее – АСУС) | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 1, % | 55 |
| 1.3.1. | Эксплуатация АСУС | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.3.2. | Внесение карт учета в АСУС | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Актуальные данные в АСУС в 2023 году занесены | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.1. | Организация проведения оценки рыночной стои-мости объектов муници-пальной собственности | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30000,00 | 0 | 0 | 30000,00 | V | V | V | V | № 3, % к предыдущему году | 107 |
| 2.1.1. | Формирование перечня объектов, подлежащих оценке в целях проведения продажи и передачи во временное пользование | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.2. | Проведение оценки | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30000,00 | 0 | 0 | 30000,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Отчёты об оценке в 2023 году получены | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.2. | Проведение приватизации муниципального имущества | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 3, % к предыдущему году | 107 |
| 2.2.1. | Подготовка прогнозного плана приватизации на 2023 год | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение продажи объектов, включенных в прогнозный план приватизации 2023 года | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Договоры купли-продажи муниципального имущества в 2023 году заключены | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.3. | Передача муниципаль-ного имущества во временное пользование, в том числе в аренду | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 3, % к предыдущему году | 107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 2, % | 98 |
| 2.3.1. | Проведение аукционов по передаче имущества во временное пользование | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.3.2. | Принятие решения об индексации ставок аренд-ной платы, рассчитыва-емой по Форме расчёта арендной платы, на коэффициент инфляции | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Разработка условий концессионных согла-шений по объектам водоснабжения | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.3.4. | Разработка условий концессионного согла-шения по объектам теплоснабжения (котельная д. Чукчино) | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Договоры временного пользования имущест-вом заключены | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.4. | Содержание, строите-льство, реконструкция и ремонт объектов муници-пальной собственности | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1870000,00 | 0 | 0 | 1870000,00 | V | V | V | V | № 2, % | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 4, % | 7 |
| 2.4.1. | Содержание объектов муниципальной собственности | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1102500,00 | 0 | 0 | 1102500,00 | V | V | V | V | № 2, % | 98 |
| 2.4.1.1. | Оплата коммунальных расходов пустующей муниципальной недвижимости | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1100000,00 | 0 | 0 | 1100000,00 | V | V | V | V |  |  |
| 2.4.1.2. | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.4.1.3. | Организации содержа-ния муниципального жилищного фонда в сельских поселениях «Ёрмица», «Замежная», «Окунев Нос», «Среднее Бугаево», «Хабариха» в соответствии с заключен-ными соглашениями по переданным полномочиям | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2500,00 | 0 | 0 | 2500,00 | V | V | V | V |  |  |
| 2.4.2. | Ремонт объектов муниципальной собственности | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 767500,00 | 0 | 0 | 767500,00 | V | V | V | V | № 4, % | 7 |
| 2.4.2.1. | Ремонт коммунальной бани в с. Усть-Цильма | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V |  |  |  |
| 2.4.2.2. | Ремонт 2 этажа административного здания по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Советская, 84 | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. | Замена приборов учета на муниципальных объектах | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.4.2.4. | Ремонт пустующих муниципальных квартир | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 767500,00 | 0 | 0 | 767500,00 | V | V | V |  |  |  |
| 2.4.2.5. | Ремонт администрати-вного здания по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 105 | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  |  |
| 2.4.2.6. | Замена пожгидрантов на муниципальных водопроводах | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  |  |
| 2.4.2.7. | Ремонт коммунальной бани в пст. Новый Бор | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  |
| 2.4.2.8. | Ремонт здания администрации по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 11А | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.4.2.9. | Замена электропроводки в многоквартирном аварийном доме по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д. 6 | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  |  |
| 2.4.2.10. | Замена электропроводки в многоквартирном аварийном доме по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 25 | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  |  |
| 2.4.2.11. | Ремонт помещений архива по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 13А | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Договоры на содержание и ремонт муниципальных объектов заключены | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.5. | Приобретение имущества для муниципальных нужд | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 1, % | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 3, % к предыдущему году | 107 |
| 2.5.1. | Приобретение объектов связи на территории труднодоступных и малонаселенных пунктов | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Приобретение материалов для коммунальной бани (окна, двери) | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Приобретение автоцисте-рны для транспортировки и хранения воды (для МКУ «ДРСУ») | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V |  |  |  |
| 2.5.4. | Приобретение офисной мебели и оргтехники для администрации района | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Договоры на приобретение имущества заключены | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.1. | Реализация функций исполнителей и участ-ников муниципальной программы | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 5, % | 100 |
| 3.1.1. | Утверждение комплек-сного плана действий по реализации муниципаль-ной программы на очередной финансовый год | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведение монито-ринга реализации Программы в течение финансового года | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Комплексный план утверждён | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.03.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечение контроля за соблюдением условий заключенных договоров и муниципальных контрактов | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 3, % к предыдущему году | 107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 5, % | 100 |
| 3.2.1. | Проведение претен-зионной работы по взысканию задолжен-ности по заключенным договорам (муниципа-льным контрактам) | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.2.2. | Проведение исковой работы по взысканию задолженности по заключенным договорам (муниципальным контрактам) | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.2.3. | Проведение проверок на предмет соблюдения условий заключенных договоров временного пользования муниципа-льным имуществом | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Претензии выставлены контрагентам, поданы исковые заявления в суд, проведены проверки | Рочев П.В., первый заместитель руководителя | ОУМИ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2000000,00 | 0 | 0 | 2000000,00 |  |  |  |  |  |  |

_____________________