| Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» |  | «Чилимдiн» муниципальнöй районлöн муниципальнöй юкöнса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 22 марта 2019 г. № 03/250

с. Усть-Цильма Республики Коми

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 декабря 2017 г. № 12/1251 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы»

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 декабря 2017 г. № 12/1251 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы» изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Хозяинова А.П.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. руководителя                                                                                Н.М. Канев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 22 марта 2019 г. № 03/250

Изменения,

вносимые в постановление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 декабря 2017 г. № 12/1251 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы»

(далее – Постановление)

- Название Постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы».

2. В муниципальной программе муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):

2.1. В паспорте Программы:

а) позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

«

| Задачи программы | 1. Приведение в удовлетворительное состояние уровня благоустройства дворовых и общественных территорий с. Усть-Цильма. 2. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства. 3. Обеспечение максимальной вовлеченности жителей села, общественных организаций, трудовых коллективов в реализацию мероприятий по реализации проектов. 4. Реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |
| --- | --- |

»;

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Уровень благоустройства дворовых территорий (%, нарастающим итогом). 2. Уровень благоустройства общественных территорий (%, нарастающим итогом). 3. Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий (%, в год) 4. Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет» |
| --- | --- |

»;

в) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2024 годы |
| --- | --- |

»;

г) позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы составит 8399,432 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 2865,55 тыс. рублей; 2019 год – 5533,882 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 4714,503 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2578,995 тыс. рублей; 2019 год – 2135,508 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; из них за счет средств федерального бюджета – 2811,835 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год – 2811,835 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 869,594 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 286,555 тыс. рублей; 2019 год – 583,039 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; из них за счет внебюджетных источников – 3,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 3,5 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» |
| --- | --- |

»;

д) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих конечных результатов: - повышение уровня комфорта проживания на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма», в том числе: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий до 30% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, требующих по состоянию на 01 января 2018 года проведения работ по благоустройству; - повышение уровня благоустройства общественных территорий до 50% от общего количества общественных территорий, требующих по состоянию на 01 января 2018 года проведения работ по благоустройству |
| --- | --- |

».

2.2. В разделе 1. Программы «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в сельском поселении «Усть-Цильма»:

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Важным условием включения дворовой и общественной территории в муниципальную программу муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» (далее – Программа) является именно решение жителей села - заинтересованных лиц.».

2.3. В разделе 2. Программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства»:

- абзацы третий-шестой изложить в следующей редакции:

«В соответствии с указанными документами и нормативно правовыми актами основными приоритетами реализации Программы являются:

1) обеспечение комплексного благоустройства территорий, направленного на повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения «Усть-Цильма»;

2) привлечение населения муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;

3) обеспечение создания, содержания и развития объектов на территории сельского поселения «Усть-Цильма».

2.4. В разделе 3 Программы «Цели, задачи Программы»:

- абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:

«Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

1) приведение в удовлетворительное состояние уровня благоустройства дворовых и общественных территорий с. Усть-Цильма;

2) внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства);

3) обеспечение максимальной вовлеченности жителей села, общественных организаций, трудовых коллективов в реализацию мероприятий по реализации проектов;

4) реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет».

2.5. Раздел 4. Программы «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на реализацию в период 2018-2024 годы, этапы реализации программы не выделяются.».

2.6. В разделе 5 Программы «Перечень программных мероприятий»:

- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» с привлечением средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми в рамках реализации соответствующих государственных программ на условиях, определенных соглашениями о предоставлении субсидий, а также с привлечением внебюджетного финансирования.».

2.7. В разделе 6 Программы «Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Сумма бюджетных ассигнований на 2019-2024 годы будет уточняться после утверждения закона о республиканском бюджете и решения Совета муниципального образования сельского полселения «Усть-Цильма» на соответствующий финансовый год и плановый период.».

2.8. В разделе 8 Программы «Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков, управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы»:

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) финансово-экономические риски, связанные с дефицитом республиканского и/или бюджета муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию расходных обязательств, в том числе несоблюдение условий соглашений, заключенных на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий по благоустройству. Вероятность наступления такого риска - средняя, уровень влияния на реализацию настоящей Программы - высокий;».

2.9. Приложение № 1 к Программе «Перечень  основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

сельского поселения «Усть-Цильма»

«Формирование современной городской

(сельской) среды на 2018-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

сельского поселения «Усть-Цильма»

«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный за выполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемый непосредственный результат выполнения основного мероприятия (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Приведение в удовлетворительное состояние уровня благоустройства дворовых и общественных территорий с. Усть-Цильма |
| 1 | Инвентаризация дворовых и общест-венных территорий, уровня благоустрой-ства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администра-ция муниципаль-ного района «Усть-Цилемский» | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Оценка состояния сферы благоустрой-ства дворовых и общественных территорий, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Уточнение уровня благоустроенности дворовых и обществен-ных территорий на соответствие совре-менным требованиям, в том числе обуслов-ленным нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации | Уровень благоустрой-ства дворовых территорий. Уровень благоустрой-ства общественных территорий. Количество реализо-ванных проектов благоустройства дворовых и обществен-ных территорий в рамках реализации муниципальной программы |
| Задача 2. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства. |
| 2 | Разработка дизайн-проектов по благоустройству | Администра-ция муниципаль-ного района «Усть-Цилемский» | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Ежегодно разрабо-тано 100% дизайн-проектов по благо-устройству дворо-вых и обществен-ных территорий для реализации проек-тов, запланирован-ных в рамках реализации муници-пальной программы | Отбор лучших дизайн-проектов по благоустройству | Количество разработанных дизайн-проектов |
| 3 | Мероприятия по благоустройству дворовых и общест-венных территорий | Администра-ция муниципаль-ного района «Усть-Цилемский» | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Ежегодно реализо-вано 100% проектов благоустройства дворовых и общест-венных территорий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы | Отбор лучших реализованных проектов по благоуст-ройству дворовых и общественных территорий | Количество реализо-ванных проектов в сфере благоустройства. Уровень благоустрой-ства общественных территорий |
| Задача 3. Вовлечение жителей села, общественных организаций, трудовых коллективов в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий |
| 4 | Информирование населения о реализа-ции мероприятий по благоустройству и возможности их участия в данных мероприятиях | Администра-ция муниципаль-ного района «Усть-Цилемский» | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Ежегодное информирование граждан сельского поселения «Усть-Цильма» о реализа-ции проектов по благоустройству | Разработка, утверж-дение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству. Мониторинг реализа-ции комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Доля проектов благо-устройства террито-рий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проек-тов благоустройства территорий. Количество реализо-ванных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализа-цию проектов по благоустройству |
| 5 | Организация работы общественной комис-сии по формированию и обеспечению реализации муници-пальной программы | Администра-ция муниципаль-ного района «Усть-Цилемский» | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Ежегодно проведено не менее 4 заседа-ний общественной комиссии по форми-рованию и обеспе-чению реализации муниципальной программы | Формирование плана работ межведомствен-ной комиссии по обеспечению реали- зации муниципальной программы, проведе-ние её заседаний | Уровень актуализации информации о ходе реализации муници-пальной программы |
| 6 | Координация и конт-роль за реализацией муниципальной программы | Администра-ция муниципаль-ного района «Усть-Цилемский» | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Ежегодно обеспе-чено достижение предусмотренных муниципальной программой показателей (индикаторов) | Мониторинг реали-зации муниципальной программы. Мониторинг внесения отчетной информации в систему ГИС ЖКХ | Уровень актуализации информации о ходе реализации муници-пальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Доля проектов благо-устройства террито-рий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проек-тов благоустройства территорий |
| Задача 4. Реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 7 | Проведение собрания граждан по обсужде-нию народных проектов, планируемых к реализации | Администрация муниципаль-ного района «Усть- | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ежегодное прове-дение не менее 4 собраний граждан по обсуждению народных проектов, планируемых к реализации | Формирование графика проведения собраний граждан по обсуждению народных проектов, планиру-емых к реализации | Уровень актуализации информации о ходе реализации проекта «Народный бюджет» |
| 8 | Реализация социально значимых проектов | Администрация муниципаль-ного района «Усть- | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ежегодно реализо-вано 100% социаль-но значимых проек-тов, запланирован-ных в рамках реализации муниципальной программы | Отбор лучших социально значимых проектов | Количество реализованных социально значимых проектов |

».

2.10. Приложение № 2 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

сельского поселения «Усть-Цильма»

«Формирование современной городской

(сельской) среды на 2018-2024 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма»

«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Расчет показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» |
| 1 | Уровень благоустройства дворовых территорий | %, нарастающим итогом | Показатель определяется как отношение количества благоустроен-ных дворовых территорий многоквар-тирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартир-ных домов, требующих по состоянию на 01 января 2018 года проведения работ по благоустройству | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Уровень благоустройства общественных территорий | %, нарастающим итогом | Показатель определяется как отношение количества благоустроен-ных общественных территорий к общему количеству общественных территорий, требующих по состоянию на 01 января 2018 года проведения работ по благоустройству | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 3 | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым учас-тием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий | % в год | Показатель определяется как отношение количества проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций в текущем году, к общему количеству реализованных проектов благоустройства территорий в текущем году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество реализованных проектов благоуст-ройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы | ед., нарастающим итогом | Показатель исчисляется количеством реализованных проектов благоуст-ройства дворовых и общественных территорий за счет средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирова-ния современной городской среды с нарастающим итогом | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 5 | Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граж-дан и организаций в реализацию проектов по благоустройству | ед., нарастающим итогом | Показатель исчисляется количеством мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов по благоустройству, с нарастающим итогом | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 |
| 6 | Уровень актуали-зации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | %, в год | Показатель определяется как отношение количества отчетной информации, внесенной в раздел «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), к общему количеству отчетной информации, необходимой к внесению в раздел «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество реализованных социально значимых проектов | ед. нарастающим итогом | Показатель исчисляется количеством реализованных социально значимых проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» за счет средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ с нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |

».

2.11. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на                   2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

сельского поселения «Усть-Цильма»

«Формирование современной городской

(сельской) среды на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма»

«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | всего | 8399,432 | 2865,55 | 5533,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4714,503 | 2578,995 | 2135,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - из них за счет средств федерального бюджета | 2811,835 | 0 | 2811,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» | 869,594 | 286,555 | 583,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетный | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-ных для их размещения | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - из них за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | всего | 7197,977 | 2865,55 | 4830,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6517,565 | 2578,995 | 1535,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - из них за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 2811,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» | 680,412 | 286,555 | 483,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству и возможности их участия в данных мероприятиях | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - из них за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация работы общественной комиссии по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - из них за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Координация и контроль за реализацией муниципальной программы | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - из них за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по реализации социально значимых проектов | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | всего | 703,5 | 0 | 703,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - из них за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетный | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

2.12. Приложение № 5 к Программе «Адресный перечень общественных территорий с. Усть-Цильма сельского поселения «Усть-Цильма», нуждающихся в благоустройстве» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

сельского поселения «Усть-Цильма»

«Формирование современной городской

(сельской) среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

общественных территорий с. Усть-Цильма сельского поселения «Усть-Цильма», нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория мемориала «Братская могила» | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 135а |
| 2 | Сквер им В.Ф. Батманова с. Усть-Цильма | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 108а |
| 3 | Пешеходная зона по ул. Набережной с. Усть-Цильма | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Набережная |
| 4 | Главная площадь села | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 11 б |
| 5 | Парковая зона | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Западная |
| 6 | Территория культуры | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 134а |
| 7 | Детская площадка в местечке «Семенов холм» с. Усть-Цильма | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новослободская |
| 8 | Туристическая зона с. Усть-Цильма | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. им А.С. Пушкина |
| 9 | Спортивная площадка «Рябинушка» | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Набережная, 151 |
| 10 | Детская площадка с зоной отдыха по ул. Западной с. Усть-Цильма | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Западная |
| 11 | Детский стадион | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Нагорная, в районе МБОУ «Усть-Цилемская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Бабикова» |
| 12 | Территория кладбища | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Северная |
| 13 | Обустройство подъезда к детскому саду | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская |
| 14 | Пешеходная зона по ул. им. В.Ф. Батманова | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. им. В.Ф. Батманова |
| 15 | Пешеходная зона по ул. Нагорной | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Нагорная |

».

2.13. В Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 6 к Программе) (далее - Порядок):

- в разделе 3. Порядка «Условия аккумулирования и расходования средств»:

а) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» - Администрации.»;

б) пункт 3.7. изложить в следующей редакции:

«3.7. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» с момента их зачисления на лицевой счет.».

____________________