ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 – 2025 годы»

12 октября 2023 года с. Усть-Цильма

Присутствовали:

Канев Н.М. – глава муниципального района «Усть-Цилемский» -

 руководитель администрации,

 председатель комиссии;

Хозяинов А.П. – заместитель руководителя администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»,

 заместитель председателя комиссии;

Носова Д.А. – ведущий специалист отдела землепользования

и застройки администрации муниципального

района «Усть-Цилемский», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Вокуева Е.И. – глава сельского поселения

«Усть-Цильма»;

Красильникова Н.Ф. – член исполкома МОД «Коми войтыр»;

Чупрова Т.Н. – член общественного Совета при администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»;

Щетинина Т.В. – заведующий отделом землепользования

 и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский».

Повестка дня:

1. Рассмотрение итогов исполнения Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.

СЛУШАЛИ:

Канева Н.М. - во исполнение Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми, путем проведения конкурсных процедур, заключены муниципальные контракты:

 - № 03073000472230000220001 от 17.04.2023 г. на выполнение работ по обустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. им. В.Ф. Батманова, в районе д. 84, со сроком выполнения работ - 15.08.2023 г.;

- № [0307300047223000014](https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction20/View/104825514)0001 от 13.03.2023 г. на выполнение работ по обустройству мостового перехода через Домашний ручей с. Усть-Цильма -2, расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. им. В.Ф. Батманова, в районе д. 98, со сроком выполнения работ - 31.07.2023 г.

Подрядная организация - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-СЕРВИС». Директор подрядной организации Шишелов Евгений Леонидович.

На сегодняшний день, работы в соответствии с условиями муниципального контракта подрядной организацией, не выполнены. 3 октября 2023 года все муниципальные контракты с вышеуказанной подрядной организацией расторгнуты в одностороннем порядке, в связи с нарушением подрядчиком своих обязательств по исполнению муниципальных контрактов. 12 октября 2023 года Федеральной антимонопольной службой принято решение о внесении общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-СЕРВИС» в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании вышеизложенного, в целях выполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году, предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений адресный перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2023 году в рамках муниципальной программы сельского поселению «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 - 2025 годы» изложив его в новой редакции:

СВОДНЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2023 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
|   № п/п  | Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству  |
| 11 | с. Усть-Цильма, мостовой переход через Домашний ручей с. Усть-Цильма – 2 по ул. им. В.Ф. Батманова, в районе д. 98 |
| 22 | с. Усть-Цильма, территория кладбища «У ветстанции» по ул. Комсомольской, 10 в |

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об итогах исполнения Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.
2. Внести изменения адресный перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2023 году в рамках муниципальной программы сельского поселению «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 - 2025 годы» изложив его в новой редакции:

СВОДНЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2023 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
|   № п/п  | Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству  |
| 11 | с. Усть-Цильма, мостовой переход через Домашний ручей с. Усть-Цильма – 2 по ул. им. В.Ф. Батманова, в районе д. 98 |
| 22 | с. Усть-Цильма, территория кладбища «У ветстанции» по ул. Комсомольской, 10 в |

1. Рекомендовать администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми внести изменение в постановления администрации муниципального района «Усть-Цилемский» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 декабря 2017 г. № 12/1251 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2025 годы изложив Адресный перечень общественных территорий с. Усть-Цильма сельского поселения «Усть-Цильма», нуждающихся в благоустройстве в 2023 году в новой редакции:

Адресный перечень

общественных территорий с. Усть-Цильма сельского поселения «Усть-Цильма», нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории | Год реализации |
| 1 | Мостовой переход через Домашний ручей с. Усть-Цильма -2  | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. им В.Ф. Батманова, в районе д. 98 | 2023 |
| 2 | Территория кладбища «У ветстанции» | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, 10 в | 2023 |

Председатель Н.М. Канев

Секретарь Д.А. Носова