ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 – 2024 годы»

21 сентября 2022 года с. Усть-Цильма

Присутствовали:

Канев Н.М. – руководитель

администрации муниципального района

«Усть-Цилемский», председатель комиссии;

Хозяинов А.П. – заместитель

руководителя администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

Носова Д.А. – ведущий специалист отдела землепользования

и застройки администрации муниципального

района «Усть-Цилемский», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Булыгин А.П. – заведующий отделом землепользования

и застройки администрации муниципального

района «Усть-Цилемский»;

Вокуева Е.И. – глава сельского поселения

«Усть-Цильма»;

Чубченко И.С. – ведущий эксперт сектора организационной

и информационной работы отдела по управлению

внутренней политикой администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»;

Щетинина Т.В. – заведующий отделом землепользования

и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский».

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопросов о реализации муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года.

СЛУШАЛИ:

Булыгина А.П. – кратко доложил о реализации муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы». В 2022 году было запланировано реализовать два проекта: Автобусная площадка с. Усть-Цильма, расположенная по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Нагорная, 62 и Детская площадка, расположенная по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Набережная, 151. На сегодняшний день первый проект реализован в установленные сроки, второй проект не реализован. Реализация проекта будет продолжена в 4 квартале текущего года.

Щетинину Т.В. – кратко доложила о выплате финансовых средств за выполненные работы подрядным организациям.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию заведующего отделом по развитию территории - главного архитектора администрации муниципального района «Усть-Цилемский» А.П. Булыгина о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года.

2. Принять к сведению информацию заведующего отделом землепользования застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Т.В. Щетининой о выплате финансовых средств за выполненные работы подрядным организациям.

Председатель Н.М. Канев

Секретарь Д.А. Носова